RAPPORT D'ACTIVITÉ

Cleaning App

2 journée(s) de travail — cumul : 7 h 00

# Journée du mardi 18 août 2026

Mise en place complète du squelette applicatif de Cleaning App : app web Next.js (planning, tâches, photos, notifications) avec dashboard admin dédié, base de données et authentification Supabase (Google OAuth + email/mot de passe), coquilles natives iOS et Android via Capacitor, déploiement GitHub → Vercel, et configuration production de bout en bout (Supabase, Google Cloud OAuth) — vérifiée par une connexion réelle et la promotion du premier compte admin.

## Détail des blocs de travail

| Bloc de travail | Détail | Temps |
| --- | --- | --- |
| Cadrage & architecture | Choix techniques : Capacitor mono-codebase, comptes Apple/Google en attente, Supabase existant vs nouveau, portée de la session. | 15 min |
| Setup environnement | Installation Node 24 (nvm), scaffold Next.js 16 / TypeScript / Tailwind 4. | 10 min |
| Modèle de données & sécurité | Schéma SQL complet (profils, appartements, tâches, photos, notifications, log d'activité), policies RLS, bucket de stockage privé. | 20 min |
| Authentification | Connexion Google OAuth + email/mot de passe, middleware de protection des routes, traçabilité des connexions. | 25 min |
| Interface employé | Planning du jour, détail de tâche, upload photo, changement de statut, liste de notifications. | 35 min |
| Interface admin | Vue d'ensemble, gestion planning/appartements/équipe, envoi de notifications, activité en temps réel. | 45 min |
| Vérifications & migration technique | Build/lint/typecheck, migration vers la convention Next.js 16 (proxy). | 15 min |
| Intégration mobile | Génération des projets natifs iOS (Xcode) et Android (Android Studio) via Capacitor. | 20 min |
| Mise en ligne | Création repo GitHub, création et liaison du projet Vercel, premier déploiement. | 20 min |
| Configuration Supabase (prod) | Création d'un projet Supabase dédié, correction d'une confusion avec un autre projet existant, exécution de la migration SQL en direct. | 25 min |
| Configuration Google OAuth | Création du projet Google Cloud, écran de consentement, client OAuth, intégration dans Supabase. | 35 min |
| Débogage & tests réels | Correction d'un bug de redirection post-connexion (Site URL Supabase), test de connexion réel, promotion du compte admin. | 25 min |
| Ajustements finaux | Ajout d'une utilisatrice test, nettoyage des fichiers de projet IDE, commits, mise en place de cette documentation. | 15 min |
| Total journée |  | 5 h 05 |

# Journée du mercredi 19 août 2026

Diagnostic et correction d'un bug de configuration mobile (l'app iOS chargeait le site d'une autre entreprise faute de synchronisation Capacitor), promotion d'une deuxième admin, puis mise en place d'un rôle super-admin dédié au développeur : gestion des comptes et sessions (déconnexion forcée, suppression), journal d'activité complet, et intégration de Vercel Speed Insights pour le suivi de performance réel.

## Détail des blocs de travail

| Bloc de travail | Détail | Temps |
| --- | --- | --- |
| Diagnostic bug app mobile | L'app iOS chargeait le site d'une entreprise tierce au lieu de Cleaning App : config Capacitor jamais resynchronisée après la mise à jour de l'URL de déploiement. Correction (npx cap sync) et vérification. | 15 min |
| Gestion de comptes | Promotion d'une deuxième admin, déconnexion forcée d'un compte (invalidation de session côté Supabase). | 10 min |
| Rôle super-admin — modèle de données | Migration SQL : rôle super_admin, fonctions is_admin()/is_super_admin(), correction de contraintes de clé étrangère qui auraient bloqué la suppression de comptes ayant un historique. | 20 min |
| Rôle super-admin — interface | Nouvelle section /super-admin : vue d'ensemble, gestion des comptes et sessions (déconnexion/suppression/changement de rôle), journal d'activité complet tous comptes confondus. | 40 min |
| Monitoring performance | Intégration de Vercel Speed Insights (Web Vitals réels) plutôt que reconstruire un dashboard de performance maison. | 10 min |
| Vérifications, déploiement & tests réels | Build/lint/typecheck, migration appliquée en production, déploiement, vérification en direct des trois pages super-admin avec de vraies données. | 20 min |
| Total journée |  | 1 h 55 |

| Cumul toutes journées | 7 h 00 |
| --- | --- |

Les temps sont reconstruits a posteriori à partir de l'historique Git et des horodatages des ressources créées (Supabase, Google Cloud), complétés par une estimation raisonnable de la complexité de chaque bloc. Ce n'est pas un chronométrage minute par minute : à utiliser comme base de discussion pour un devis, à ajuster selon votre propre référentiel de facturation.